**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 9 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** ספרינט 1 הסתיים בהצלחה, הייתה השקעה של המון זמן

**משימות שבוצעו השבוע:** יש זיהוי של מילה, מימוש נעשה בפייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין אבל הפיתוח לא עובד ב-100% יש delay קטן והזיהוי גם לא עובד ב- 100% לדוגמא סימן קריאה מזוהה כאות ולא כסימן. במידה ויתאפשר ויישאר זמן עודף בהמשך השנה תהיה חזרה לפיתוח

**משימות לשבוע הקרוב:** התקדמות עם ספרינט 2. החל כבר חקר בתרגום מילה דרך API של גוגל אבל הוא מוגבל

בנוסף יש לבצע עדכון תיק פרויקט, עדכון גיט והכנת מצגת לסיום ספרינט 1

**סטטוס עם המנטור:** יש קשר קבוע

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 8 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** לחוץ. יש פער בין התכנון למימוש בנוסף למשימות נלוות בלימודים, מיונים וכו.

**משימות שבוצעו השבוע:** מעבר למימוש ספרינט 1 מ- CPP ל-פייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין התקדמות עם הספרינט

**משימות לשבוע הקרוב:** מימוש זיהוי טקסט עם openCV, הגדרת ספרינט 2

**סטטוס עם המנטור:** יש קשר קבוע

**לקחים ומסקנות מהשיחה:** ימשיכו בניסיונות לממש את ספרינט 1 כמו שתוכנן מראש.

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 7 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** עבר בניסיונות לממש את זיהוי טקסט בפייתון במקום ב- CPP. התוצאות הן שיש זיהוי של מילה אבל כל פריים לוקח 4 שניות וזה עדיין ללא זיהוי הטקסט.

**משימות שבוצעו השבוע:** מעבר לזיהוי מילה בפייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין התקדמות עם הספרינט

**משימות לשבוע הקרוב:** מימוש זיהוי טקסט רק עם openCV, מימוש זהה ל- CPP, יש להחליט על סביבה בימים הקרובים

**סטטוס עם המנטור:** מתכתבים. יש לקבוע יום ושעה קבוע

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 6 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע? קשוח אבל יש התקדמות יפה.**

**משימות שבוצעו השבוע:** אלון עובד על זיהוי אותיות בתמונה ורון על זיהוי האות

**משימות אשר לא בוצעו:** אין

**משימות לשבוע הקרוב:** המשך עבודה עצמאית, כל אחד על המשימה שלו

**סטטוס עם המנטור:** מנטור חדש. נקבעה שיחה היום, מחכים כבר לדבר איתו