**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 1 – רון ואלון– צוות 201 – 22.12.2020

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** הייתה התקדמות

**משימות שבוצעו השבוע:** בוצעו כמה משימות. נעשה ניסיון בשימוש של api חינמים לתרגום טקסט, הביצוע מאוד איטי ולכן נעשה מימוש תרגום מילה בעזרת ספרייה של גוגל בפייתון. בנוסף יש התקדמות בטשטוש הטקסט על התמונה (שם צריך להציג את התרגום)

**משימות אשר לא בוצעו:** אין משימות שלא בוצעו אולם יש כמה בעיות שצריך עזרה בהם. זיהוי הטקסט לא מדויק ב- 100%, יש צורך בהכוונה כיצד לשפר את הזיהוי.

בנוסף, התרגום לוקח המון זמן מרגע שליחת ה- api ועד לקבלת התרגום. בנוסף, האיטיות בתרגום מאוד מפריעה

**משימות לשבוע הקרוב:** סיום ספרינט 2

רון – מצגת

אלון – יעביר מצגת בעוד 3 שבועות

**סטטוס עם המנטור:** לא היה קשר לאחרונה, הדס תדבר עם המנטור

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 9 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** ספרינט 1 הסתיים בהצלחה, הייתה השקעה של המון זמן

**משימות שבוצעו השבוע:** יש זיהוי של מילה, מימוש נעשה בפייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין אבל הפיתוח לא עובד ב-100% יש delay קטן והזיהוי גם לא עובד ב- 100% לדוגמא סימן קריאה מזוהה כאות ולא כסימן. במידה ויתאפשר ויישאר זמן עודף בהמשך השנה תהיה חזרה לפיתוח

**משימות לשבוע הקרוב:** התקדמות עם ספרינט 2. החל כבר חקר בתרגום מילה דרך API של גוגל אבל הוא מוגבל

בנוסף יש לבצע עדכון תיק פרויקט, עדכון גיט והכנת מצגת לסיום ספרינט 1

**סטטוס עם המנטור:** יש קשר קבוע

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 8 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** לחוץ. יש פער בין התכנון למימוש בנוסף למשימות נלוות בלימודים, מיונים וכו.

**משימות שבוצעו השבוע:** מעבר למימוש ספרינט 1 מ- CPP ל-פייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין התקדמות עם הספרינט

**משימות לשבוע הקרוב:** מימוש זיהוי טקסט עם openCV, הגדרת ספרינט 2

**סטטוס עם המנטור:** יש קשר קבוע

**לקחים ומסקנות מהשיחה:** ימשיכו בניסיונות לממש את ספרינט 1 כמו שתוכנן מראש.

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 7 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע?** עבר בניסיונות לממש את זיהוי טקסט בפייתון במקום ב- CPP. התוצאות הן שיש זיהוי של מילה אבל כל פריים לוקח 4 שניות וזה עדיין ללא זיהוי הטקסט.

**משימות שבוצעו השבוע:** מעבר לזיהוי מילה בפייתון

**משימות אשר לא בוצעו:** אין התקדמות עם הספרינט

**משימות לשבוע הקרוב:** מימוש זיהוי טקסט רק עם openCV, מימוש זהה ל- CPP, יש להחליט על סביבה בימים הקרובים

**סטטוס עם המנטור:** מתכתבים. יש לקבוע יום ושעה קבוע

**מייל סיכום שיחת סטאטוס**

**כותרת:**

סיכום שיחת סטטוס – מפגש 6 – רון ואלון– צוות 201

**מכותבים:**

* [Hadas.hazan123@gmail.com](mailto:Hadas.hazan123@gmail.com)
* [03alon@walla.com](mailto:03alon@walla.com)
* Ron6764527@gmail.com
* [davidw@cyber.org.il](mailto:davidw@cyber.org.il)
* [razb@cyber.org.il](mailto:razb@cyber.org.il)
* Uziel.guy@gmail.com

**תוכן המייל:**

**נוכחים בשיחה:** רון ואלון

**איך עבר השבוע? קשוח אבל יש התקדמות יפה.**

**משימות שבוצעו השבוע:** אלון עובד על זיהוי אותיות בתמונה ורון על זיהוי האות

**משימות אשר לא בוצעו:** אין

**משימות לשבוע הקרוב:** המשך עבודה עצמאית, כל אחד על המשימה שלו

**סטטוס עם המנטור:** מנטור חדש. נקבעה שיחה היום, מחכים כבר לדבר איתו